**Rapport Commande**

**Directeur Financier Saison 2020 :** Romain MARTIN (RMN)

**Date :** *02/03/2019*

**Contexte**

Béatrice est en arrêt maladie jusqu’au Lundi 4 mars. Isabelle, ça remplaçante est aussi en vacances jusqu’à Lundi. Quant à moi, je serai peu disponible en deuxième moitié de semaine : du Mercredi soir au Dimanche 10 mars.

**Livraisons**

Sur ces deux dernières semaines sont arrivés : la colle RS component, les éléments de suspension de Ohlin, les injecteurs de SurplusMotos et K-Nuts

**En cours de traitement**

A2MI n’ont pas reçu le bon de commande, j’ai envoyé un mail à Béatrice et j’irais la voir Lundi prochain. La commande Texsense et les Polos de chez Mister Tee attendent aussi le retour de Béatrice.

**Commandés mais pas encore livrés :**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Département** | **Description** | **Fournisseur** | **Nb de jours depuis l’envoie du devis** | **Commande envoyée au fournisseur** |
| **Suspension** | Emile Maurin 2 | Emile Maurin | 25 | Oui |
| Freinage | Beringer | 39 | Oui |
|  | Brammer | 11 | Oui |
| **Frame** | Fond plat | S2MA | 19/28 (temps d’appro) | Envoyé à Josselin |
| **Powertrain** |  | HPC | 51/84 | Oui |
|  | RCV | 31 | ? |
| Radiateur | Radiasoudure | 22/35 | Oui |
| Echappement |  | 39 | Oui ? |
| Anti-dribble | Maxxess | 29 | ? |
|  | Solutions Elastomères | ? | Oui |
|  | Thermostats | Honda | 29 | Envoyé à Maxime |
| **Electrical** |  | Kaz Technologies | 19 | Oui |
|  | RS Components 2 | ? | ? |
|  | Composants faisceau | Mouser | 18 | Envoyé à Bob |
| **Divers** |  | Réverchon 2 | 17 | Oui |

**Date :** *09/03/2019*

**Contexte**

Béatrice est toujours en arrêt maladie jusqu’au 13 mars.

**Livraisons**

Pendant cette semaine sont arrivés : Émile Maurin 2, Bery Inox :l’échappement, Maxess : anti-dribble, Thermostats Honda, Mouser, Réverchon

**En cours de traitement**

A2MI et Texsense ont été traités. La scolarité a reçu la facture de l’admission qui nous est normalement offerte par ARRK. Le responsable de la commande va contacter ARRK pour demander un avoir afin que la scolarité annule la facture. Les Polos de chez Mister Tee et la commande chez Farnell attendent toujours le retour de Béatrice. Le devis pour la peinture du châssis à été envoyé à PSO en lui demandant de le traiter rapidement.

**À venir**

* Traitement des notes de frais
* Mise à jour du spreadsheet Budget d’Optimus.
* Briefing de Béatrice à son retour sur ce qui à été fais et transition de la gestion des commandes de Isabelle à Béatrice.

**Commandés mais pas encore livrés :**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Département** | **Description** | **Fournisseur** | **Nb de jours depuis l’envoie du devis** | **Commande envoyée au fournisseur** |
| **Suspension** | Freinage | Beringer | 46 | Oui |
|  | Brammer | 18 | Oui |
| **Frame** | Fond plat | S2MA | 26/28 (temps d’appro) | Oui |
| Tests traction | A2MI | 30 | Oui ? |
| **Powertrain** |  | HPC | 58/84 | Oui |
|  | RCV | 46 ? | ? |
| Radiateur | Radiasoudure | 29/35 | Oui |
| **Electrical** |  | Kaz Technologies | 19 | Oui |
| Commande en partie arrivée | RS Components 2 | ? | ? |
|  | Seulement validé | Texsense | 9 | ? |

**Date :** *18/03/2019*

Contexte : Béatrice a prolongé son arrêt maladie d’un mois.

**Livraisons**

Pendant cette semaine sont arrivés : Béringer, Brammer, Deytrade.  
La commande pour PSEP a été bien effectuée et livrée.

**En cours de traitement**

Les Notes de frais de Maxime et Bob sont bien remboursables.

**Attention, même si ce n’est pas la philosophie de l’EPSA, la scolarité interdit qu’un élève achète de lui même quelque chose sur internet pour son PE sans l’accord du tuteur PE.**

Commande des pneus pour la compétition, bon de livraison pour Honda

**À venir**

* Deuxième facture de Bery Inox
* Commande du Traitement thermique collecteur
* Clôturer différentes commandes, assurer leur payement (Bery Inox, ARRK, A2MI, PSEP)
* Farnell dès que le devis est reçu

**Commandés mais pas encore livrés :**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Département** | **Description** | **Fournisseur** | **Nb de jours depuis l’envoie du devis** | **Commande envoyée au fournisseur** |
| **Suspension** |  |  |  |  |
| **Frame** | Fond plat | S2MA | 34/28 (temps d’appro) | Oui |
| **Powertrain** |  | HPC(arbre pignon shifter) | 66/84 | Oui |
|  | RCV | 54 | ? |
| Radiateur | Radiasoudure | 37/35 | Oui |
| **Electrical** | Palette volant | Kaz Technologies | 34 | Oui |
|  | RS Components 3 | 4 | Non |
|  | Faisceau Capteur Plenum | Deytrade | 9 | Oui ?? |

**Date :** *24/03/2019*

**Traité :**

Les notes de frais de Maxime et Bob ont été acceptés.

Pendant cette semaine sont arrivés : RCV

**En cours de traitement**

* **Deuxième facture de Bery Inox**
* Commande du Traitement thermique collecteur
* Clôturer différentes **commandes (ARRK)**
* **Bon de livraison thermostat Honda**
* DKS : roulement de précision
* Commande des pneus de compétition
* Surveiller la commande des palettes : Kaz Technologie
* Vérifier les commandes RS components
* Devis pour l’achat du silencieux chez AcciMoto

**Commandés mais pas encore livrés :**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Département** | **Description** | **Fournisseur** | **Nb de jours depuis l’envoie du devis** | **Commande envoyée au fournisseur** |
| **Suspension** |  |  |  |  |
| **Frame** | Fond plat | S2MA | 41/28 (temps d’appro) | Oui |
| **Powertrain** |  | HPC(arbre pignon shifter) | 73/84 | Oui |
|  | AB Décométal | 4 | Oui |
| Radiateur | Radiasoudure | 44/35 | Oui |
| **Electrical** | Palette volant | Kaz Technologies | 34 | Oui |
|  | RS Components 3 | 4 | Oui ? |
|  | Faisceau Capteur Plenum (2) | Deytrade | 9 | Oui |